## Slide 1: Méthode agile : Scrum Par Rabii Ben Jouira et Abdallah Derbel

## Slide 2: Plan
Introduction
La méthode SCRUM : les rôles
La méthode SCRUM : les événements
La méthode SCRUM : les artéfacts
Conclusion

## Slide 3: Introduction: Les méthodes agiles
Elles représentent une méthodologie reposant sur une approche itérative et incrémentale afin d’optimiser la prédictibilité et de contrôler les risques.
Elles favorisent l’intégration du client dans l’équipe de développement d’un projet.
Elles permettent une flexibilité et une adaptation aux changements des besoins d’un client.

## Slide 4: Introduction : La méthode SCRUM
C’est un cadre de travail permettant de répondre aux problèmes complexes et changeants. Elle favorise le développement productif et créatif de produits de grande valeur.
C’est un canevas permettant l’amélioration des pratiques de gestion et de développement.
SCRUM a été présentée en 1990 par Jeff McKenna et Ken Schwaber, et est appliquée depuis. De nombreux contributeurs ont œuvré pour son amélioration.

## Slide 5: Introduction : La méthode SCRUM
Scrum est constituée de plusieurs éléments :
l’Équipe Scrum et les rôles associés
Les événements
Les artéfacts
Les règles : les règles permettent de lier les rôles, les événements et les artéfacts entre eux.

## Slide 6: La méthode SCRUM : les rôles
L’équipe Scrum comprend différents membres
remplissant des rôles :
1
2
3
Le propriétaire du produit (product owner)
Le maître Scrum (Scrum master)
L’équipe de développement (development team)
Elle est auto-organisée et pluridisciplinaire. L’équipe
Scrum suit un modèle favorisant l’optimisation, la
flexibilité, la productivité et la créativité.

## Slide 7: La méthode SCRUM : les rôles
Le propriétaire du produit (productowner)C’est une personne qui joue le rôle du client et des utilisateurs. C’est un expert métier. Il définit les fonctionnalités du carnet du produit (Product Backlog), et les priorise. Il est le seul habilité à prendre les décisions sur l’orientation du projet. Il est chargé de maximiser la valeur du produit et du travail de l’équipe de développement.
Le maître Scrum (Scrum master) Il joue le rôle de facilitateur et gardien de la bonne application. Il est au service du product owner. Il facilite les interactions entre les membres de l’équipe Scrum. Il veille à la mise en oeuvre de l’agilité. Il agit sur le processus de développement (développement, définition de la durée des Sprints, des modalités de tenues et de l'ordre du jour des réunions scrum…).

## Slide 8: La méthode SCRUM : les rôles
L’équipe de développement (Development team) Elle est composée de plus de 3 et moins de 9 membres. Elle est auto-organisée et pluridisciplinaire. Aucun membre n’a un rôle particulier. Elle est en charge de la réalisation du produit.

## Slide 9: La méthode SCRUM : les événements
La méthode Scrum comprend différents événements:
Le Sprint
La réunion de planification de sprint (Sprint Planning Meeting)
La mêlée quotidienne (Daily Scrum)
La revue du sprint (Sprint Review Meeting)
La rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)
Les événements sont limités dans le temps
(Boîtes de temps) . Chaque événement est une occasion
Pour inspecter et adapter.

## Slide 10: La méthode SCRUM : les événements
Le Sprint : Un Sprint est défini pour réaliser un objectif de l’activité de
développement liée à la réalisation du produit attendu. Il a une durée bien limité (moins d’un mois).
Il contient et est constitué de la planification du Sprint (Sprint Planning), des mêlées quotidiennes (Daily Scrums), des activités de développement, de la revue du Sprint (Sprint Review) et de la rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective).
Le sprint a un objectif fixe auquel est associée une liste d’éléments du Product backlog, ce but est sans changements qui le remettent en cause. Les objectifs de qualités sont maintenus. Son périmètre peut être renégocié par la product owner et la development team.
Les Sprints amènent de la prévisibilité en forçant une inspection et adaptation du progrès vers l’atteinte d’un objectif au moins mensuellement.
Les sprints se déroulent de façon séquentielle.

## Slide 11: La méthode SCRUM : les événements

## Slide 12: La méthode SCRUM : les événements
La planification du Sprint (Sprint planification Meeting) :
Elle a pour but de planifier l’objectif du Sprint, en se basant sur les items du Product Backlog priorisés (exigences les plus priorisées du client) par l’équipe et le product owner.
Elle se déroulent en 2 temps :
1° partie : Qu’est-ce qui peut être terminé dans ce sprint
2° partie : Comment l’équipe va s’organiser pour réaliser ce travail
Lors de la 1ière partie, l’objectif du sprint est arrêté, et dans combien de temps il sera réalisé.
Lors de la 2ième partie, le travail est décomposé (développement, tests, livraison au client). Le Sprint Blacklog est ainsi défini. Les Sprint Backlogs constituent le Product Backlog.

## Slide 13: La méthode SCRUM : les événements
La mêlée quotidienne (Daily meeting) :C’est une réunion quotidienne d’avancement qui ne dure pas plus de 15mn.
Elle réunit tous les membres de l’équipe et permet d’examiner les tâches en cours et les difficultés rencontrées (ce qui a été fait et ce qui va être fait).
C'est ce qui permet de mettre au quotidien l’application des principes inspection-adaptation de la méthode Scrum.
le Scrum Master maintient un graphique (Sprint Burndown Chart) pour la visualisation de la progression du travail.

## Slide 14: La méthode SCRUM : les événements
La revue du Sprint (Sprint Review Meeting) : A la fin d’un Spint on fait une réunion (d’une durée respectant sa boîte de temps) pour passer en revue l’Incrément du produit qui vient d’être « terminé », et ainsi le valider.
C’est aussi l’occasion de faire un bilan, sur le fonctionnement de l’équipe et de trouver des points d’amélioration.
Cela permet de décider du prochain Item du carnet du produit à traiter dans le prochain Sprint.

## Slide 15: La méthode SCRUM : les événements
La rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective Meeting) : Elle fait suite à la réunion de revue du sprint.
Elle a pour but de mettre en place un plan d’amélioration du processus de développement lors de la prochaine itération (Sprint).
Elle doit aider à l'adaptation aux changements qui surviennent au cours du projet et à l'amélioration continue du processus de réalisation
Elle alimente l’axe inspection / adaptation.

## Slide 16: La méthode SCRUM : les artéfacts
La méthode Scrum produits différents artéfacts :
Le carnet du produit (Product Backlog)
Le carnet du sprint (Sprint Backlog)
L’incrément (Increment)
Les fonctionnalités (User Story)
Le diagramme de progression (Sprint Burndown Chart)
Les artéfacts de Scrum sont conçus pour maximiser la transparence d’informations essentielles.

## Slide 17: La méthode SCRUM : les artéfacts
Le carnet du produit (Product Backlog) :C’est une liste ordonnée des besoins et de tout ce qui peut être requis.
Le product owner est responsable de la gestion de son contenu.
Il est soumis à une évolution constante (besoins, marché, technologie…). Il est dynamique.
Il contient des items du produit à réaliser.
Lorsque ces derniers sont alors réalisés et validés, ils deviennent des incréments du produit.
Un carnet du produit est maintenu tout au long de la vie d’un produit.
Les items sont hiérarchisés dans un carnet du produits. Les plus prioritaires sont finement décrits.
Les items réputés « Prêts » seront sélectionnés dans la planification du prochain Sprint.

## Slide 18: La méthode SCRUM : les artéfacts
Le carnet du Sprint (Sprint Backlog) :
Les items du produit sélectionnés pour être réalisés sont consignés dans un carnet du Sprint.
Le plan de réalisation de la fonctionnalité ciblée est indiqué dans ce carnet du produit, ainsi que le travail nécessaire (temps, moyens…)
Le carnet du sprint est mis à jour régulièrement, et est de la seule responsabilité de l’équipe de développement.
Les estimations des temps de travail sont mises à jour lors de chaque Daily meeting.

## Slide 19: La méthode SCRUM : les artéfacts
L’incrément (Increment) : L’incrément est constitué des éléments « terminés » lors de l’itération en cours (sprint actuel) et des autres sprints déjà accomplis.L’incrément déclaré « terminé » doit être utilisable, même s’il n’est pas encore publié.
Fonctionnalité (User story) : Les user stories décrivent les fonctionnalités.Chaque user story contient plusieurs informations (ID, Nom, Importance, Estimation, Démo, Notes).

## Slide 20: Conclusion
Scrum fonctionne en tant que conteneur pour d'autres techniques, méthodologies et pratiques.
Ses éléments (rôles, événements, artéfacts et règles) sont immuables.
Scrum ne fonctionne que dans son intégralité. Même si elle peut être utilisée partiellement (ce n’est pas alors Scrum).
La notion de « terminé » doit être bien perçue par tous les membres de l’équipe Scrum.
La Transparence des artéfacts est essentielles dans Scrum. Elle permet d’optimiser la valeur du travail réalisé et contrôler les risques.
La transparence ne se produit pas du jour au lendemain, elle correspond plutôt à un cheminement.